## Slide 1: Rep’Aero
Roadmap de la migration SI

## Slide 2: Etapes de migration
Jalon 1
Ressources entreprise
Fournisseurs
Production
Stock
Jalon 3
Client
Jalon 4
Jalon 5
Déploiement
Recette
Déploiement
Recette
Migration
Déploiement
Recette
Déploiement
Recette
Migration
Déploiement
Recette (interne)
Ressources entreprise
Migration
MEP : Réservation
Liens : API Ressources entreprise - API Production
MEP
Formation
Formation
MEP
Formation
Formation
MEP (sans lien API Production)
Jalon 2
Production
Migration
MEP
Lien API Stock
Formation (interne)
MEP : CRM - Facturation
Migration
Beta test (client)
Formation (client)
Client
Client
Décommission Excel
Décommission : AS 400 - Repository Constructeur
Décommission : Serveur facturation - Microsoft Access SGBD
Lien API Production

## Slide 3: Jalon 1
Ressources entreprise
  Déploiement
  Recette
  Formation
Fournisseurs
  Déploiement
  Recette
  Formation
  Migration
  MEP

## Slide 4: Ressources entreprise
Prérequis
Modules développés
Déploiement
CRM Client
IHM
Server App
BD Disponibilité Technicien
App Web Employé
Recette
Formation

## Slide 5: Fournisseurs
Prérequis
Modules développés
API Colissimo
Déploiement
Application Fournisseur
Recette
Formation
Migration
Oracle vers Oracle
MEP
BD Fournisseur
BD Bon de commande
BD Suivi des paiements
IHM
BD Fournisseur
BD Bon de commande
BD Suivi des paiements

## Slide 6: Parties prenantes
Acteur | Rôle | Ressources entreprise | Déploiement | Recette | Formation | Fournisseurs | Déploiement | Recette | Formation | Migration | MEP
Steve LAMBORT | Sponsor du projet |  | I | I | A |  | I | I | A | I | I
 | Utilisateur Fournisseur |  |  |  |  |  |  | R | R |  | I
Alain DUPLANC | Responsable du déploiement |  | A | A | I |  | A | A | I | A | A
Architecte LOGICIEL | Accompagnement migration |  | R | I | I |  | R | I | I | R | R
Cabinet IT | Soutien au déploiement |  | C |  |  |  | C |  |  |  | 
Techniciens MAINTENANCE | Utilisateur Ressources entreprise |  |  | R | R |  |  |  |  |  | 
R | Réalisateur | Réalise la tâche et est responsable de son achèvement
A | Approbateur | Approuve l'achèvement de la tâche, peut participer à la réalisation de la tâche
C | Consultant | Conseille, intervient avant une décision ou une action
I | Informé | Doit être informé après une décision ou une action

## Slide 7: Impacts
Ressources entreprise déployé
CDE Technicien MAINTENANCE
Temps suffisant pour la formation et la prise en main
Fournisseur en production
Steve LAMBORT
Suppression action manuelle : consultation Banque et Colissimo

## Slide 8: Jalon 2
Production
Déploiement
Recette
Formation
Stock
Déploiement
Recette
Formation
Migration
MEP
Décommissions

## Slide 9: Production
Prérequis
Modules développés
Déploiement
Formation
Application de production
Recette
IPad techniciens
IHM
Server App
BD Workflow
BD Outil
BD Doc technique
App Web Employé
API
Middleware
FTP Constructeur - Doc technique
Tablette - Application

## Slide 10: Stock
Prérequis
Modules développés
Lecteur de code-barres
Déploiement
Application de gestion des stocks
IHM
BD Stock
App Web
Recette
Formation
Migration
Excel vers Oracle
MEP
Décommissions
Excel
API
BD Stock

## Slide 11: Parties prenantes
Acteur | Rôle | Production | Déploiement | Recette | Formation | Stock | Déploiement | Recette | Formation | Migration | MEP | Décommission
Steve LAMBORT | Sponsor du projet |  | I | I | I |  | I | I | A | I | I | I
Alain DUPLANC | Responsable du déploiement |  | A | A | I |  | A | A | I | A | A | A
 | Utilisateur Stock |  |  |  |  |  |  | R | R |  | I | 
Architecte LOGICIEL | Accompagnement migration |  | R | I | I |  | R | I | I | R | R | R
Cabinet IT | Soutien au déploiement |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | 
Techniciens MAINTENANCE | Utilisateur Production |  |  | R | R |  |  |  |  |  |  | 
R | Réalisateur | Réalise la tâche et est responsable de son achèvement
A | Approbateur | Approuve l'achèvement de la tâche, peut participer à la réalisation de la tâche
C | Consultant | Conseille, intervient avant une décision ou une action
I | Informé | Doit être informé après une décision ou une action

## Slide 12: Impacts
Production déployé
Technicien MAINTENANCE
Temps suffisant pour la formation et la prise en main
Stock en production
Alain DUPLANC
Réception en direct des alertes (SMS, mail) et interface plus accessible
Action manuelle : mise à jour des quantités

## Slide 13: Jalon 3
Client
Déploiement
Recette
Formation (interne)

## Slide 14: Client
Prérequis
Modules développés
Déploiement
CRM Client
IHM
BD Client
App Web employé
App de réservation
App facturation
Recette
Formation (interne)
SaaS Provider
App Web
App Web

## Slide 15: Parties prenantes
Acteur | Rôle | Client | Déploiement | Recette (interne) | Formation (interne)
Steve LAMBORT | Sponsor du projet |  | I | I | A
 | Utilisateur Client |  |  | R | R
Alain DUPLANC | Responsable du déploiement |  | A | A | I
Architecte LOGICIEL | Accompagnement migration |  | R | I | I
Cabinet IT | Soutien au déploiement |  | C |  | 
R | Réalisateur | Réalise la tâche et est responsable de son achèvement
A | Approbateur | Approuve l'achèvement de la tâche, peut participer à la réalisation de la tâche
C | Consultant | Conseille, intervient avant une décision ou une action
I | Informé | Doit être informé après une décision ou une action

## Slide 16: Impacts
Client déployé
Steve LAMBORT
Temps suffisant pour la formation et la prise en main

## Slide 17: Jalon 4
Ressources entreprise
Migration
MEP
Production
Migration
MEP
Décommissions
Client
Migration
MEP
  CRM
  Facturation
Décommissions

## Slide 18: Ressources entreprises
Prérequis
Modules déployés
Recette OK
Formation OK
Migration
Saisie initiale
MEP

## Slide 19: Production
Prérequis
Modules déployés
Recette OK
Formation OK
Module Stock OK
Migration
BD Suivi Prod vers BD Workflow
BD Outillage vers BD Outil
Repository vers Oracle
MEP
Liens
Décommission
AS 400
Microsoft Access SGBD
Repository Constructeur
Microsoft Access vers Oracle
BD Doc Technique
API Stock OK
API Production - API Stock

## Slide 20: Client
Prérequis
Modules déployés
Recette OK
Formation OK
API Production OK
Migration
MEP
Liens
Facturation – API de Production
Décommission
Serveur facturation
Module Production OK
Microsoft Access vers Oracle
BD Client
CRM
Facturation
Microsoft Access SGBD

## Slide 21: Parties prenantes
Acteur | Rôle | Ressources entreprise | Migration | MEP | Production | Migration | MEP | Décommission | Client | Migration | MEP | Décommission
Steve LAMBORT | Sponsor du projet |  | I | I |  | I | I | I | I | I | I | I
 | Utilisateur Client |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | I
Alain DUPLANC | Responsable du déploiement |  | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A
Architecte LOGICIEL | Accompagnement migration |  | R | R |  | R | R | R | R | R | R | R
Techniciens MAINTENANCE | Utilisateur Ressources entreprise |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | 
Techniciens MAINTENANCE | Utilisateur Production |  |  |  |  |  | I | I |  |  |  | 
R | Réalisateur | Réalise la tâche et est responsable de son achèvement
A | Approbateur | Approuve l'achèvement de la tâche, peut participer à la réalisation de la tâche
C | Consultant | Conseille, intervient avant une décision ou une action
I | Informé | Doit être informé après une décision ou une action

## Slide 22: Impacts
Ressource entreprise en production
CDE Technicien MAINTENANCE
Suivi des disponibilités techniciens facilité
Action manuelle : saisie des RDV techniciens
Production en production
Technicien MAINTENANCE
Accès direct et à tout moment à la documentation technique à jour & aux RDV avec tablette
Alain DUPLANC
Suppression action manuelle : mise à jour des stocks
CRM et Facturation Client en production
Steve LAMBORT
Données client sécurisée
Suppression action manuelle : saisie prix / pièces / temps
Technicien MAINTENANCE
Suppression action manuelle : envoie prix / pièces / temps

## Slide 23: Jalon 5
Client
Beta test (client)
Formation (client)
MEP
  Réservation

## Slide 24: Client
Prérequis
Modules déployés
Recette (interne) OK
Formation (interne) OK
Reste SI OK
Beta test (client)
Formation (client)
MEP
Liens
Production
Ressources entreprise
Réservation
Réservation - API Ressources entreprise
Réservation - API Production

## Slide 25: Parties prenantes
Acteur | Rôle | Client | Beta test (Client) | Formation (Client) | MEP
Steve LAMBORT | Sponsor du projet |  | I | A | I
Alain DUPLANC | Responsable du déploiement |  | A | I | A
Architecte LOGICIEL | Accompagnement migration |  | I | I | R
Techniciens MAINTENANCE | Utilisateur Ressources entreprise |  |  |  | I
 | Utilisateur Production |  |  |  | I
Clients | Utilisateur Client |  | R | R | I
R | Réalisateur | Réalise la tâche et est responsable de son achèvement
A | Approbateur | Approuve l'achèvement de la tâche, peut participer à la réalisation de la tâche
C | Consultant | Conseille, intervient avant une décision ou une action
I | Informé | Doit être informé après une décision ou une action

## Slide 26: Impacts
Réservation Client en production
Steve LAMBORT
Prise de RDV Client autonome
CDE Technicien MAINTENANCE
Suppression action manuelle : saisie des RDV technicien
Client
Prise de RDV facilité à tout moment